В Арбитражный суд Тюменской области

Адрес: 6250000, г. Тюмень, ул. Хобрякова 4444

Истец:ООО “Ромашка”

Юридический адрес: 0000111, г. Воронеж, ул.Энгельса, д. 500, оф. 2

ИНН   000005489    КПП 00005651 ОГРН 00005415461

Тел. +7 (000) 0000000, моб.+700000000

Е-mail: 000000000000@вася.cum

Ответчик:АО «Ландыш»

ОГРН 0000000000     ИНН 000000000

Юридический и почтовый адрес: 00011, ГОРОД МОСКВА,

ПРОЕЗД НОВОНАГОРНЫЙ, д. 306, стр. 8

# Исковое заявление
о признании незаключенным договора подряда

02.06.2013г. между ООО «Ромашка» (далее по тексту - Истец) и АО «Ландыш» (далее по тексту - Ответчик) заключен договор подряда N 02/06/13/-ДП, в соответствии с условиями которого ответчик обязался выполнить по заданию истца отделочные работы в нежилом помещении по адресу: Тамбовская обл., г. Моршанск, ул. Пассажирская д. 5 в соответствии с договором и Приложениями к нему. В свою очередь истец обязался принять результат работы и оплатить его.

Истец считает данный договор подряда незаключенным в связи со следующим:

В соответствии со статьями 702, 708 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ) срок выполнения работ является существенным условием договора подряда.

Согласно статье 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Содержание оспариваемого договора свидетельствует о том, что стороны не согласовали срок выполнения вышеуказанных работ.

В частности пунктом 5.1 названного договора подряда установлено, что работы выполняются подрядчиком в соответствии с графиком производства работ, являющимся приложением и неотъемлемой частью указанного договора подряда.

Однако, вышеуказанный график производства работ сторонами не согласован и не подписан.

Другие документальные доказательства, свидетельствующие о согласовании сторонами сроков выполнения подрядных работ по указанному договору подряда, отсутствуют.

Таким образом, сроки начала и окончания подрядных работ в договоре подряда от 02.06.2013г. N 02/06/13/-ДП не установлены.

В силу статьи 190 ГК РФ установленный сделкой срок определяется календарной датой или указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 мая 2010 г. N 1404/10 выражена правовая позиция, согласно которой требования гражданского законодательства об определении периода выполнения работ по договору подряда как существенного условия этого договора установлены с целью недопущения неопределенности в правоотношениях сторон.

Таким образом, поскольку сторонами при заключении договора подряда от от 02.06.2013г. N 02/06/13/-ДП не согласовано надлежащим образом условие о сроке выполнения подрядных работ, то в силу действующего гражданского законодательства данный договор следует считать незаключенным.

Исх. письмом № 0000410 от 15.06.2013г. Истец направил Ответчику претензию. Ответчик оставил претензию без ответа.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 125, 126 АПК РФ, ст.ст. 432, 702, 708 ГК РФ, прошу:

1) Признать договор подряда от 02.06.2013г. N 02/06/13/-ДП между ООО «Ромашка» и АО «Ландыш» незаключенным.

2) Взыскать с Ответчика расходы по оплате государственной пошлины.

Приложение

- Доверенность б/н от 05.06.2013г.;

- Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;

- Копия свидетельства о государственной регистрации Истца в качестве юридического лица;

- Выписка из ЕГРЮЛ на Истца;

- Выписка из ЕГРЮЛ на Ответчика;

- Документы, подтверждающие направление Ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов, которые у Ответчика отсутствуют;

- Документы, подтверждающие соблюдение Истцом претензионного порядка;

- Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает свои требования по договору.

С Уважением,

Представитель по доверенности  _______________Русин А.А.

02.08.2017 г.