| ООО «Альфатэк» Юридический адрес: 0000111, г. Самара, ул. 1-мая, д. 540, оф. 4 ИНН 000045489 КПП 00005651 ОГРН 02003415461 Тел. +7 (999) 1000000, моб. +79990000090 Е-mail: info@alfatek.ru Исх. 45000 от 21.04.2022г. | Руководителю ООО «Пеликан» ОГРН 0000000000 ИНН 000000000 Юридический и почтовый адрес: 00011, ГОРОД МОСКВА, ул. Почтовая, д. 56, стр. 2 |
| --- | --- |

ПРЕТЕНЗИЯ (ТРЕБОВАНИЕ)

о расторжении договора в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора

12.02.2022 г. между обществом с ограниченной ответственностью «Альфатэк» (далее по тексту ООО «Альфатэк», Подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Пеликан» (далее по тексту ООО «Пеликан», Заказчик) был заключен договор подряда № 89643200з (далее по тексту — Договор) на выполнение работ по строительству защитной дамбы с придамбовым дренажем на объекте Заказчика.

"20" июня 2017 г. произошло изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении Договора, а именно: в ходе выполнения Подрядчиком работ выяснилось, что ООО «Пеликан» является не собственником, а только арендатором (на срок до 17.07.2022 г.) земельного участка, с которого предполагалось производить выемку грунта, и не является недропользователем и соответственно не вправе осуществлять выемку грунта, а собственник земельного участка выемку грунта не согласовывал. Однако в технической документации к договору подряда предусмотрено выполнение дамбы из супесчанно-суглинистых грунтов деловой выемки прудов с земельного участка компании ООО «Пеликан» местонахождением: Тверская обл., Моршанский р-н, Ивановский округ, в 500 м западнее юго-западной окраины д. Рыбово.

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации указанное изменение обстоятельств признается существенным, т. к. в проектной документации не содержалось (и не должно содержаться) заключение о юридической возможности изъятия грунта, а Подрядчик не имел возможности предвидеть отсутствия согласований от собственника земельного участка.

Согласно п. 1 ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

В соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию одной из сторон договор может быть расторгнут по решению суда в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или договором.

В соответствии с п. 2 ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации, если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут.

Согласно п. 2 ст. 452 Гражданского кодекса Российской Федерации требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

На основании вышеизложенного ООО «Альфатэк» требует расторжения Договора подряда № 89643200з от 12.02.2022 г. в следующем порядке: согласно приложенного к настоящей претензии проекта Соглашения о расторжении Договора.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении настоящего требования (претензии) заявитель будет вынужден обратиться в суд с исковым заявлением для защиты своих прав и законных интересов.

Приложение:

1.  проект Соглашения о расторжении Договора подряда № 89643200з от 12.02.2022 г. в 2 экз.

С уважением,

Генеральный директор ООО «Альфатэк» ________ В.С. Демидов